AI 기반 사업 아이디어 검증·의사결정 지원 플랫폼

최소 도메인 및 백엔드 기준 정의서

v0.1

문서 성격 현재 프로젝트 기준 정의서 v0.2를 기반으로, 실제 구현을 시작할 수 있도록 도메인 경계, 엔터티, 상태, API, 파일 저장, 보안, AI 연동 및 코드 골격을 포괄적으로 정의한 설계 기준선이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | 초안 기준선 / 검토 후 승인 |
| 작성 기준일 | 2026.07.23 |
| 공식 과제명 | AI 기반 사업 아이디어 검증·의사결정 지원 플랫폼(가칭) |
| 임시 서비스명 | AI 사업검증 플랫폼 |
| 연계 문서 | 프로젝트 기준 정의서 v0.2 |
| 적용 대상 | 기획, 백엔드, 프론트엔드, AI, 데이터, 보안, 테스트 |

본 문서는 구현 가능성을 넓게 확보하되, 각 기능을 Core·MVP·Extension·Reserved로 구분하여 단계적으로 적용한다.

# 문서 개정 이력

| 버전 | 일자 | 상태 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026.07.23 | 작성 | 최소 도메인, 엔터티, API, 파일·보안·AI 연동 및 코드 골격 최초 정의 |

# 목차

1. 문서 개요

2. 설계 근거와 가정

3. 시스템 목표와 범위 등급

4. 시스템 아키텍처와 책임 경계

5. 도메인 지도

6. 공통 데이터 및 설계 원칙

7. 핵심 엔터티 상세 정의

8. 상태·유형·열거형 기준

9. 핵심 데이터 관계와 생명주기

10. API 공통 규약

11. API 카탈로그

12. 주요 요청·응답 예시

13. 비동기 작업과 AI 서비스 연동

14. 파일 저장 및 문서 처리 기준

15. 인증·인가·개인정보·보안 기준

16. 오류·로그·감사·관측성

17. Spring Boot 코드 구조와 구현 골격

18. 테스트 및 품질 기준

19. 단계별 구현 계획

20. 미확정 사항과 변경 관리

부록 A. 테이블 및 컬럼 명명 규칙

부록 B. 코드 예시

부록 C. 초기 마이그레이션 대상

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 AI 사업검증 플랫폼의 백엔드 구현을 시작하기 위한 기준 문서다. 단순히 현재 GitHub 저장소의 초기 Entity를 보완하는 데 그치지 않고, 사업계획서 등록과 구조화, 법률·규제 검토, 사업 타당성 분석, 재무·수익성 분석, AI 페르소나 기반 시장 검증, 보고서 및 마케팅 콘텐츠 생성까지의 전체 서비스 흐름을 수용할 수 있는 도메인 구조와 기술적 계약을 정의한다.

## 1.2 문서 목표

프론트엔드·백엔드·AI 팀이 동일한 도메인 용어와 상태 체계를 사용하도록 한다.

현재 초기 Entity의 필드와 관계를 보완하고 누락된 도메인을 식별한다.

예상 API를 단순 URL 목록이 아니라 요청·응답·권한·오류·비동기 여부가 포함된 계약으로 구체화한다.

사업계획서와 보고서, 이미지 등 파일의 저장·검증·보관·삭제 원칙을 정립한다.

개인정보보호, 시큐어코딩, 접근 통제, 전송·저장 암호화 요구를 설계 단계에서 반영한다.

현재 구현 범위를 넘어 조직·버전·감사·외부 데이터·모델 관리까지 확장 가능한 구조를 마련한다.

정의된 구조를 토대로 Spring Boot 코드 골격과 초기 마이그레이션을 작성할 수 있게 한다.

## 1.3 적용 범위

| 영역 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 계정·권한 | 회원가입, 로그인, 역할, 계정 잠금, 동의, 토큰, 조직 확장 |
| 프로젝트 | 프로젝트 생명주기, 단계, 소유권, 참여자, 진행 이력 |
| 문서·파일 | 사업계획서, 이미지, 보고서 파일, 저장 메타데이터, 버전, 파싱 |
| 사업 분석 | 법률·규제, 시장, BM, 기술·운영, 재무·수익성 |
| 페르소나 | 군집 세그먼트, 개별 AI 인격, 프롬프트·모델 버전 |
| 시장 검증 | AI 패널 조사(FGI), AI 패널 토론(FGD), 예측·인사이트 |
| 보고서 | 항목별, 중간, 최종 보고서, 버전, 출처, 다운로드 |
| 마케팅 | 광고 배너·카피·변형안 생성, 원천 데이터 연결 |
| 운영 | 작업 상태, 실패·재시도, 감사 로그, 모델 실행 로그, 알림 |

범위 원칙 이번 설계는 구현 가능성을 넓게 확보한다. 다만 모든 엔터티와 API를 한 번에 구현하는 것을 의미하지 않으며, 범위 등급과 단계별 계획에 따라 불필요한 항목은 제거하거나 단순화한다.

# 2. 설계 근거와 가정

## 2.1 우선 근거

프로젝트 기준 정의서 v0.2

AI_02조_04주차 문서의 과제 정의와 서비스 플로우

진행 상황 정리 문서의 실제 AI·데이터·백엔드 진행 상태

사업타당성 요구사항 정의서와 현재 ERD 및 신규 테이블 이미지

현재 GitHub 저장소의 React 프론트엔드와 Spring Boot 초기 구현

UI/UX, 개인정보보호, 시큐어코딩 가이드라인

README는 이전 버전의 초기 기획 참고자료로만 사용

## 2.2 현재 확인된 구현 상태

| 구분 | 현재 상태 | 본 문서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React/Vite 기반 주요 화면과 Mock 흐름 구현 | 향후 API 계약과 상태 모델에 맞춰 교체 |
| 백엔드 | Spring Boot, JPA, Validation, H2 및 일부 Entity | 도메인 패키지와 핵심 Entity·DTO·API 골격 보완 |
| 문서 처리 | DOCX 파싱 및 구조화 진행 중 | 문서·파싱 Job·구조화 결과·누락 필드 모델 정의 |
| 법률 AI | 법률·규제 Agent 초기 구축 | 근거·위험도·권고·출처 구조 정의 |
| 페르소나 | 군집 기반 초기 페르소나 도출 | 세그먼트와 개별 인격을 분리 |
| FGD | 초기 시뮬레이션 구현 중 | Simulation·Round·DiscussionLog 구조 정의 |
| 보고서 | 목업과 ERD 수준 | 항목별·중간·최종 보고서와 버전 구조 정의 |

## 2.3 설계 가정

Spring Boot 백엔드는 인증·인가, 도메인 데이터, 파일 메타데이터, 작업 상태 및 API 제공을 담당한다.

문서 파싱과 LLM·군집화·Agent 실행은 Python AI 서비스가 담당하는 분리 구조를 기본으로 예상한다.

AI 작업은 장시간 또는 실패 가능성이 있으므로 비동기 Job으로 관리한다.

개발 환경에서는 H2 또는 로컬 파일 시스템을 사용할 수 있으나, 운영 기준은 관계형 DB와 Object Storage를 가정한다.

결과 데이터는 사용자 화면에 필요한 구조화 필드와 원본 AI JSON을 함께 보존한다.

과거 결과의 재현성을 위해 문서, 입력, 프롬프트, 모델, 데이터셋 및 결과의 버전을 기록한다.

# 3. 시스템 목표와 범위 등급

## 3.1 범위 등급 정의

| 등급 | 정의 | 구현 원칙 |
| --- | --- | --- |
| Core | 서비스 핵심 흐름에 필수 | 데이터 모델과 API를 우선 구현 |
| MVP | 이번 프로젝트에서 실제 동작 목표 | Core 이후 통합 구현 및 시연 |
| Extension | 구조는 반영하되 후순위 | 필드·관계·API 확장점 확보 |
| Reserved | 미래 가능성만 확보 | 현재 DB 또는 API에 강제 반영하지 않음 |

## 3.2 도메인별 범위

| 도메인 | 등급 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 인증·인가 | Core | 일반 사용자와 관리자 구분 |
| 프로젝트 관리 | Core | 전체 기능의 상위 작업 단위 |
| 사업계획서 업로드·구조화 | Core | 파일·파싱·누락 검증 포함 |
| 법률·규제 검토 | Core | 선행 게이트 및 근거 제공 |
| 시장·BM·기술·운영 분석 | Core | 병렬 분석 |
| 재무·수익성 분석 | Core | 선행 분석 결과를 사용 |
| 페르소나 세그먼트·개별 인격 | Core | 군집 결과와 시뮬레이션 인격 분리 |
| AI 패널 조사·토론 | Core | FGI·FGD 내부 명칭 유지 |
| 항목별·중간·최종 보고서 | Core | 버전·출처·파일 포함 |
| 마케팅 콘텐츠 제작 | MVP | 핵심 MVP에 포함, 분석 결과 활용 |
| 감사 로그·작업 로그 | MVP | 보안·오류 추적에 필요 |
| 알림 | Extension | 분석 완료·실패 알림 |
| 조직·팀 협업 | Extension | 기업 계정 대비 |
| 모델·데이터 소스 관리 | Extension | 재현성과 관리자 기능 |
| 결제·요금제 | Reserved | 현재 구현 범위 제외 |

# 4. 시스템 아키텍처와 책임 경계

## 4.1 논리 아키텍처

[React Frontend]
  - 화면/폼/클라이언트 검증
  - 인증 상태 표시
  - REST API 호출
  - Job 진행률 조회 또는 SSE 수신
  - 파일 선택/업로드
  - 결과·보고서·마케팅 콘텐츠 표시

             HTTPS / REST / SSE

[Spring Boot Backend]
  - 인증·인가 및 프로젝트 접근 통제
  - 도메인 데이터와 트랜잭션
  - 파일 업로드·메타데이터·다운로드 권한
  - AI Job 생성·상태·재시도·취소
  - AI 서비스 요청/응답 정규화
  - 보고서 파일 제공
  - 감사·보안·오류 처리

             Internal API / Queue

[Python AI Service]
  - PDF/DOCX/HWP(X) 파싱
  - 사업계획서 구조화 및 누락 탐지
  - 법률·규제 Agent
  - 시장·BM·기술·운영·재무 Agent
  - 페르소나 생성·시뮬레이션
  - AI 패널 조사·토론
  - 보고서·마케팅 콘텐츠 생성

[Relational DB]          [Object Storage]
  - 도메인/상태/버전       - 원본 문서
  - 구조화 결과             - 생성 보고서
  - 분석/시뮬레이션          - 마케팅 이미지
  - 메타데이터/감사

## 4.2 컴포넌트별 책임

| 컴포넌트 | 담당 책임 | 담당하지 않는 영역 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | 사용자 경험, 입력, 상태 표시, 접근성, API 호출 | 최종 권한 판단, 파일 안전성 최종 검증, AI 원본 해석 |
| Spring Boot | 서비스 도메인, 인증·인가, 데이터 무결성, 작업·파일·API | 문서 파싱 알고리즘과 LLM Agent 내부 추론 |
| AI 서비스 | AI 실행, 구조화, 평가, 시뮬레이션, 생성 | 사용자 권한, 프로젝트 소유권, 장기 영속성 |
| DB | 관계·상태·메타데이터·버전·감사 | 대용량 파일 바이너리 |
| Object Storage | 원본·생성 파일 저장 | 사용자 권한 판단 |

## 4.3 통신 원칙

외부 사용자 통신은 HTTPS를 기본으로 한다.

프론트엔드는 Spring Boot API만 호출하고 AI 서비스를 직접 호출하지 않는다.

Spring Boot와 AI 서비스 간 요청에는 내부 인증 토큰 또는 서명 방식을 적용한다.

장기 AI 작업은 동기 HTTP 응답에서 완료를 기다리지 않고 Job ID를 반환한다.

진행률은 초기에는 Polling, 고도화 시 SSE를 우선 고려한다.

AI 서비스의 원본 응답을 그대로 사용자에게 노출하지 않고 백엔드에서 공통 DTO로 정규화한다.

# 5. 도메인 지도

| 도메인 | 주요 개념 |
| --- | --- |
| 계정·권한 | User, Role, RefreshToken, EmailVerification, LoginAttempt, Consent, Organization, OrganizationMember |
| 프로젝트 | Project, ProjectMember, ProjectStageHistory, ProjectSetting, ProductService, ProjectInputValue |
| 문서·파일 | StoredFile, ProjectDocument, DocumentVersion, DocumentParseJob, StructuredPlan, StructuredPlanSection, MissingField |
| 분석 | AnalysisJob, LegalReview, LegalFinding, FeasibilityAnalysis, AnalysisMetric, AnalysisEvidence, AnalysisRecommendation, FinancialAnalysis, FinancialAssumption, FinancialMetric |
| 페르소나 | PersonaSegment, PersonaInstance, PersonaAttribute, PersonaPromptVersion, ProjectPersona, SimulationPersona |
| 시장 검증 | Simulation, SimulationRound, FgiQuestion, FgiResponse, DiscussionSession, DiscussionLog, SimulationInsight, PredictionMetric |
| 보고서 | Report, ReportSection, ReportVersion, ReportSource, ReportFile, ReportGenerationJob |
| 마케팅 | MarketingMaterial, MarketingGenerationJob, MarketingSource, MarketingAsset, MarketingVariant |
| 운영 | AuditLog, ModelExecutionLog, Notification, SystemSetting, EvaluationCriterion, DataSource, ModelVersion |

## 5.1 Core 도메인 관계 요약

User 1 ── N Project
Project 1 ── N ProjectDocument
ProjectDocument 1 ── N DocumentVersion
Project 1 ── 1 StructuredPlan (current)
StructuredPlan 1 ── N StructuredPlanSection
StructuredPlan 1 ── N MissingField

Project 1 ── N AnalysisJob
AnalysisJob 1 ── 0..1 LegalReview
AnalysisJob 1 ── 0..1 FeasibilityAnalysis
AnalysisJob 1 ── 0..1 FinancialAnalysis

Project 1 ── N ProjectPersona
PersonaSegment 1 ── N PersonaInstance
Project 1 ── N Simulation
Simulation N ── N PersonaInstance (SimulationPersona)
Simulation 1 ── N FgiQuestion / FgiResponse
Simulation 1 ── N DiscussionLog

Project 1 ── N Report
Report 1 ── N ReportVersion
Project 1 ── N MarketingMaterial

# 6. 공통 데이터 및 설계 원칙

## 6.1 식별자

내부 PK는 초기 구현에서 Long 자동 증가 값을 사용할 수 있다.

외부 API에 노출되는 식별자는 장기적으로 UUID 또는 별도 publicId를 고려한다.

파일 storageKey, Job externalRequestId 등 외부 시스템 연결 키는 추측 불가능한 값으로 생성한다.

## 6.2 공통 감사 필드

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| createdAt | LocalDateTime | 생성 일시 |
| createdBy | Long nullable | 생성 사용자 또는 시스템 |
| updatedAt | LocalDateTime | 최종 수정 일시 |
| updatedBy | Long nullable | 최종 수정 사용자 또는 시스템 |
| deletedAt | LocalDateTime nullable | 논리 삭제 일시 |
| version | Long | 낙관적 잠금 버전 |

## 6.3 삭제 원칙

사용자 화면에서 삭제되는 주요 데이터는 우선 논리 삭제한다.

파일과 파생 데이터는 보관기간 및 감사 정책에 따라 비동기 물리 삭제한다.

삭제된 프로젝트는 일반 조회에서 제외하고 관리자 복구 정책은 Extension으로 둔다.

법적·보안 감사상 필요한 로그는 원문 대신 식별자와 행위 정보를 제한적으로 보존한다.

## 6.4 JSON 사용 원칙

| 저장 방식 | 사용 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 일반 컬럼 | 검색·정렬·필터·통계가 필요한 값 | status, score, riskLevel, progress |
| 관계 테이블 | 반복 조회·개별 수정·참조 무결성이 필요한 값 | finding, recommendation, evidence |
| JSON | 형식이 유동적이거나 AI 원본 보존이 필요한 값 | rawResultJson, generationParametersJson |
| Object Storage | 대용량 파일 또는 원문 | PDF, DOCX, 생성 이미지 |

## 6.5 버전 관리

원본 문서, 구조화 결과, 페르소나 프롬프트, 분석 결과, 보고서는 덮어쓰기보다 버전을 생성한다.

현재 사용 중인 버전은 상위 엔터티에 currentVersion 또는 currentVersionId로 표시한다.

AI 실행 시 입력 문서 버전, 구조화 버전, 프롬프트 버전, 모델 버전, 데이터셋 버전을 스냅샷으로 남긴다.

# 7. 핵심 엔터티 상세 정의

## 7.1 User

서비스 계정과 기본 사용자 상태를 관리한다. 현재 User Entity의 평문 password 필드는 passwordHash로 대체한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| email | String(254) | Y | 로그인 식별자, 정규화된 소문자 |
| passwordHash | String(255) | Y | BCrypt 또는 Argon2 해시 |
| name | String(50) | Y | 표시 이름 |
| role | UserRole | Y | USER 또는 ADMIN |
| status | UserStatus | Y | PENDING, ACTIVE, LOCKED, SUSPENDED, WITHDRAWN |
| failedLoginCount | Integer | Y | 연속 로그인 실패 횟수 |
| lockedUntil | LocalDateTime | N | 계정 잠금 해제 예정 시각 |
| lastLoginAt | LocalDateTime | N | 최근 로그인 성공 시각 |
| passwordChangedAt | LocalDateTime | N | 최근 비밀번호 변경 시각 |
| emailVerifiedAt | LocalDateTime | N | 이메일 인증 완료 시각 |
| createdAt/updatedAt/deletedAt/version | 공통 | Y | 감사 및 동시성 |

### 관계

User 1:N Project

User 1:N Consent

User 1:N RefreshToken

Extension: OrganizationMember와 연결

### 주요 제약·인덱스

email UNIQUE

status·role 인덱스

삭제 사용자 이메일 재사용 정책 별도 결정

## 7.2 Project

하나의 사업 아이디어를 검증하는 최상위 작업 단위다. 모든 문서, 분석, 페르소나, 시뮬레이션, 보고서, 마케팅 자료는 프로젝트에 귀속된다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| ownerId | Long | Y | 프로젝트 소유 사용자 |
| organizationId | Long | N | Extension: 조직 소유 |
| title | String(150) | Y | 프로젝트명 |
| description | Text | N | 사업 아이디어 요약 |
| industryCategory | String(100) | N | 산업 분류 |
| stage | ProjectStage | Y | 현재 서비스 단계 |
| status | ProjectStatus | Y | DRAFT, ACTIVE, PAUSED, COMPLETED, ARCHIVED |
| visibility | ProjectVisibility | Y | PRIVATE 기본 |
| startedAt | LocalDateTime | N | 분석 시작 |
| completedAt | LocalDateTime | N | 최종 완료 |
| createdAt/updatedAt/deletedAt/version | 공통 | Y | 감사 및 동시성 |

### 관계

Project 1:N ProjectDocument

Project 1:N AnalysisJob

Project 1:N Simulation

Project 1:N Report

Project 1:N MarketingMaterial

### 주요 제약·인덱스

ownerId+status 인덱스

deletedAt IS NULL 기본 조회

프로젝트 접근 시 owner/member 권한 검증

## 7.3 ProductService

사업계획서에 정의된 검증 대상 제품 또는 서비스를 구조화하여 저장한다. 기존 Product Entity를 확장한 개념이다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 소속 프로젝트 |
| name | String(150) | Y | 제품·서비스명 |
| category | String(100) | N | 분류 |
| summary | Text | N | 핵심 설명 |
| targetAudience | String(255) | N | 목표 고객 |
| targetPrice | Decimal(19,2) | N | 제안 가격 |
| currency | String(3) | N | KRW 등 |
| featuresJson | JSON | N | 주요 기능·특성 |
| valueProposition | Text | N | 가치 제안 |
| status | RecordStatus | Y | ACTIVE/INACTIVE |

### 관계

Project 1:N ProductService

MarketingMaterial가 대상 ProductService를 선택

### 주요 제약·인덱스

projectId+name 인덱스

가격 음수 금지

## 7.4 StoredFile

Object Storage 또는 로컬 저장소에 위치한 실제 파일의 메타데이터를 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| storageType | StorageType | Y | LOCAL, S3_COMPATIBLE |
| storageKey | String(500) | Y | 실제 저장 키 |
| originalFilename | String(255) | Y | 사용자 원본 파일명 |
| storedFilename | String(255) | Y | 난수 기반 저장명 |
| extension | String(20) | Y | 소문자 확장자 |
| mimeType | String(150) | Y | 서버 검증 MIME |
| sizeBytes | Long | Y | 파일 크기 |
| checksumSha256 | String(64) | Y | 무결성 및 중복 탐지 |
| status | FileStatus | Y | UPLOADING, AVAILABLE, QUARANTINED, DELETED, FAILED |
| isEncrypted | Boolean | Y | 저장 암호화 여부 |
| retentionUntil | LocalDateTime | N | 보관 종료일 |
| createdAt/deletedAt | 공통 | Y | 생성·삭제 |

### 관계

ProjectDocument, ReportFile, MarketingAsset가 StoredFile 참조

### 주요 제약·인덱스

storageKey UNIQUE

checksum 인덱스

원본 파일명으로 경로 생성 금지

## 7.5 ProjectDocument / DocumentVersion

프로젝트에 등록된 사업계획서 논리 단위와 실제 업로드 버전을 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProjectDocument.id | Long | Y | 논리 문서 PK |
| ProjectDocument.projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| ProjectDocument.documentType | DocumentType | Y | BUSINESS_PLAN 등 |
| ProjectDocument.currentVersion | Integer | Y | 현재 버전 |
| ProjectDocument.status | DocumentStatus | Y | ACTIVE, REPLACED, DELETED |
| DocumentVersion.id | Long | Y | 문서 버전 PK |
| DocumentVersion.documentId | Long | Y | 논리 문서 |
| DocumentVersion.versionNumber | Integer | Y | 1부터 증가 |
| DocumentVersion.storedFileId | Long | Y | 실제 파일 |
| DocumentVersion.parseStatus | JobStatus | Y | 파싱 상태 |
| DocumentVersion.uploadedBy | Long | Y | 업로더 |
| DocumentVersion.uploadedAt | LocalDateTime | Y | 업로드 시각 |

### 관계

ProjectDocument 1:N DocumentVersion

DocumentVersion 1:N DocumentParseJob

StructuredPlan이 sourceDocumentVersionId 참조

### 주요 제약·인덱스

documentId+versionNumber UNIQUE

프로젝트당 BUSINESS_PLAN 활성 문서 수 정책 결정

## 7.6 StructuredPlan

사업계획서에서 추출된 구조화 데이터의 현재 버전과 사용자 확인 상태를 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| sourceDocumentVersionId | Long | Y | 출처 문서 버전 |
| versionNumber | Integer | Y | 구조화 버전 |
| status | StructuredPlanStatus | Y | DRAFT, NEEDS_INPUT, CONFIRMED |
| completionRate | Integer | Y | 0~100 |
| rawExtractedJson | JSON | N | AI 원본 추출 결과 |
| confirmedByUser | Boolean | Y | 사용자 확인 여부 |
| confirmedAt | LocalDateTime | N | 확인 시각 |
| createdAt/updatedAt/version | 공통 | Y | 감사 및 동시성 |

### 관계

StructuredPlan 1:N StructuredPlanSection

StructuredPlan 1:N MissingField

AnalysisJob이 inputSnapshot에 버전 기록

### 주요 제약·인덱스

projectId+versionNumber UNIQUE

completionRate 0~100

## 7.7 StructuredPlanSection / MissingField

구조화된 사업계획서의 표준 섹션과 누락·보완 요청 항목을 저장한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| section.id | Long | Y | PK |
| section.structuredPlanId | Long | Y | 구조화 문서 |
| section.sectionType | PlanSectionType | Y | OVERVIEW, MARKET, TARGET, COMPETITION 등 |
| section.title | String(150) | Y | 표시 제목 |
| section.contentJson | JSON | N | 섹션 구조화 내용 |
| section.sourceText | Text | N | 원문 추적용 일부 |
| section.confidence | Decimal(5,4) | N | 추출 신뢰도 |
| missing.id | Long | Y | PK |
| missing.fieldCode | String(100) | Y | 표준 누락 코드 |
| missing.label | String(150) | Y | 사용자 표시명 |
| missing.required | Boolean | Y | 필수 여부 |
| missing.status | MissingFieldStatus | Y | OPEN, FILLED, WAIVED |
| missing.userValueJson | JSON | N | 사용자 보완값 |

### 관계

StructuredPlan 1:N Section

StructuredPlan 1:N MissingField

### 주요 제약·인덱스

structuredPlanId+sectionType UNIQUE 권장

필수 누락이 OPEN이면 분석 시작 제한 가능

## 7.8 AnalysisJob

법률·시장·BM·기술·재무·시뮬레이션·보고서·마케팅 생성 등 모든 비동기 실행을 공통 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| jobType | JobType | Y | 작업 유형 |
| status | JobStatus | Y | QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED 등 |
| progress | Integer | Y | 0~100 |
| currentStep | String(200) | N | 사용자 표시 진행 단계 |
| requestJson | JSON | N | 정규화된 요청 스냅샷 |
| externalRequestId | String(100) | N | AI 서비스 요청 ID |
| resultReferenceType | String(50) | N | 결과 엔터티 유형 |
| resultReferenceId | Long | N | 결과 엔터티 ID |
| errorCode | String(100) | N | 표준 오류 코드 |
| errorMessage | String(500) | N | 사용자 안전 메시지 |
| retryCount | Integer | Y | 재시도 횟수 |
| startedAt/completedAt | LocalDateTime | N | 실행 시각 |
| createdAt/updatedAt/version | 공통 | Y | 감사 및 동시성 |

### 관계

Project 1:N AnalysisJob

각 분석 결과가 AnalysisJob 1:1 참조 가능

### 주요 제약·인덱스

projectId+jobType+status 인덱스

progress 0~100

동일 유형 중복 실행 멱등성 키 고려

## 7.9 LegalReview / LegalFinding

사업계획서의 법률·규제 위험을 분석하고 근거와 개선 권고를 구조화한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| review.id | Long | Y | PK |
| review.projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| review.analysisJobId | Long | Y | 실행 Job |
| review.status | JobStatus | Y | 작업 상태 |
| review.decision | ReviewDecision | N | PASS, CONDITIONAL_PASS 등 |
| review.riskLevel | RiskLevel | N | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| review.summary | Text | N | 종합 요약 |
| review.modelVersion | String(100) | N | 사용 모델 |
| review.knowledgeBaseVersion | String(100) | N | 법령 지식 버전 |
| review.rawResultJson | JSON | N | 원본 결과 |
| finding.category | String(100) | Y | 개인정보, 전자상거래 등 |
| finding.severity | RiskLevel | Y | 위험도 |
| finding.title | String(200) | Y | 이슈 제목 |
| finding.description | Text | Y | 상세 내용 |
| finding.legalBasis | Text | N | 법령·조문 |
| finding.sourceName/sourceUrl | String/Text | N | 근거 출처 |
| finding.recommendation | Text | N | 개선 권고 |

### 관계

LegalReview 1:N LegalFinding

### 주요 제약·인덱스

법률 결과에는 AI 사전 검토 한계 문구 포함

출처 최신성 시각을 별도 저장하는 확장 고려

## 7.10 FeasibilityAnalysis

시장, BM, 기술·운영 분석의 공통 상위 모델이다. 현재 문자열 stepType과 gateStatus를 Enum과 구조화 결과로 보완한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| analysisJobId | Long | Y | 실행 Job |
| analysisType | AnalysisType | Y | MARKET, BUSINESS_MODEL, TECHNOLOGY_OPERATION |
| status | JobStatus | Y | 실행 상태 |
| score | Decimal(5,2) | N | 0~100 |
| decision | AnalysisDecision | N | FIT, CONDITIONAL, REVIEW_REQUIRED, NOT_FIT |
| summary | Text | N | 요약 |
| inputSnapshotJson | JSON | Y | 입력 버전 스냅샷 |
| rawResultJson | JSON | N | AI 원본 결과 |
| modelVersion | String(100) | N | 모델·프롬프트 버전 |
| startedAt/completedAt | LocalDateTime | N | 실행 시각 |

### 관계

FeasibilityAnalysis 1:N AnalysisMetric/Evidence/Recommendation

### 주요 제약·인덱스

projectId+analysisType+버전 인덱스

score 0~100

## 7.11 AnalysisMetric / Evidence / Recommendation

분석 결과를 UI·보고서·통계에서 재사용하기 위한 공통 세부 구조다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| metric.key | String(100) | Y | TAM, SAM, SOM 등 |
| metric.label | String(150) | Y | 표시명 |
| metric.numericValue | Decimal | N | 수치 |
| metric.textValue | Text | N | 문자값 |
| metric.unit | String(50) | N | %, KRW 등 |
| evidence.sourceType | EvidenceSourceType | Y | DOCUMENT, WEB, DATASET, MODEL |
| evidence.title | String(250) | Y | 근거 제목 |
| evidence.url | Text | N | 외부 URL |
| evidence.quoteOrSummary | Text | N | 허용 범위 내 요약 |
| evidence.retrievedAt | LocalDateTime | N | 수집 시각 |
| recommendation.priority | Priority | Y | LOW, MEDIUM, HIGH |
| recommendation.title | String(200) | Y | 권고 제목 |
| recommendation.description | Text | Y | 권고 내용 |

### 관계

각 항목은 분석 ID와 다대일 관계

### 주요 제약·인덱스

근거 URL은 신뢰되지 않은 URL 자동 접속 제한 정책 적용

외부 인용은 저작권 제한 준수

## 7.12 FinancialAnalysis

시장·BM·기술·운영 분석과 사용자가 입력한 재무 가정을 이용해 재무·수익성을 분석한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| analysisJobId | Long | Y | 실행 Job |
| status | JobStatus | Y | 실행 상태 |
| currency | String(3) | Y | KRW 기본 |
| analysisPeriodMonths | Integer | N | 분석 기간 |
| expectedRevenue | Decimal(19,2) | N | 예상 매출 |
| expectedCost | Decimal(19,2) | N | 예상 비용 |
| breakEvenPointMonths | Integer | N | 손익분기 예상 |
| roi | Decimal(9,4) | N | 투자수익률 |
| npv | Decimal(19,2) | N | 확장 |
| irr | Decimal(9,4) | N | 확장 |
| summary | Text | N | 요약 |
| assumptionsJson | JSON | Y | 가정 스냅샷 |
| resultJson | JSON | N | 세부 결과 |

### 관계

FinancialAnalysis 1:N FinancialAssumption/Metric

### 주요 제약·인덱스

통화와 금액 정밀도 통일

계산식·가정 버전 기록

## 7.13 PersonaSegment

군집화 결과로 도출된 통계적 소비자 집단이다. 사용자가 보는 페르소나 카드의 근거 집단이며 개별 AI 인격과 구분한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| segmentCode | String(50) | Y | 안정적 코드 |
| segmentName | String(100) | Y | 표시명 |
| ageGroup | String(50) | N | 연령대 |
| gender | String(20) | N | 성별 |
| sampleCount | Integer | N | 표본 수 |
| weightedShare | Decimal(9,6) | N | 가중 비율 |
| traitsJson | JSON | Y | 소비·디지털 성향 지표 |
| sourceDataset | String(150) | N | 원본 데이터셋 |
| clusterModelVersion | String(100) | N | 군집 모델 버전 |
| active | Boolean | Y | 사용 가능 여부 |

### 관계

PersonaSegment 1:N PersonaInstance

### 주요 제약·인덱스

segmentCode UNIQUE

가중 비율 합계 검증은 대상 그룹 단위로 수행

## 7.14 PersonaInstance / PersonaPromptVersion

시뮬레이션에서 실제 응답하는 개별 AI 인격과 프롬프트 버전을 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| persona.id | Long | Y | PK |
| persona.segmentId | Long | N | 근거 세그먼트 |
| persona.ownerId | Long | N | 시스템 기본은 NULL 가능 |
| persona.name | String(100) | Y | 표시 이름 |
| persona.age | Integer | N | 개별 나이 |
| persona.gender | String(20) | N | 성별 |
| persona.occupation | String(100) | N | 직업 |
| persona.background | Text | N | 생활 배경 |
| persona.traitsJson | JSON | Y | 특성 |
| persona.isSystem | Boolean | Y | 시스템 제공 여부 |
| persona.active | Boolean | Y | 활성 상태 |
| prompt.versionNumber | Integer | Y | 프롬프트 버전 |
| prompt.systemPrompt | Text | Y | LLM 시스템 프롬프트 |
| prompt.generationModel | String(100) | N | 생성 모델 |
| prompt.parametersJson | JSON | N | temperature 등 |

### 관계

PersonaInstance 1:N PersonaPromptVersion

ProjectPersona·SimulationPersona가 스냅샷 참조

### 주요 제약·인덱스

과거 Simulation의 promptSnapshot은 변경 금지

민감한 개인정보를 실제 인격처럼 생성하지 않음

## 7.15 ProjectPersona / SimulationPersona

프로젝트에서 선택한 페르소나와 특정 시뮬레이션에 실제 투입된 페르소나 스냅샷을 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| projectPersona.projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| projectPersona.personaId | Long | Y | 선택 페르소나 |
| projectPersona.weight | Decimal(9,6) | N | 프로젝트 내 비중 |
| projectPersona.active | Boolean | Y | 사용 여부 |
| simulationPersona.simulationId | Long | Y | 시뮬레이션 |
| simulationPersona.personaId | Long | Y | 참여 인격 |
| simulationPersona.role | String(50) | N | 토론 역할 |
| simulationPersona.weight | Decimal(9,6) | N | 가중치 |
| simulationPersona.profileSnapshotJson | JSON | Y | 실행 당시 프로필 |
| simulationPersona.promptSnapshot | Text | Y | 실행 당시 프롬프트 |

### 관계

Project/Simulation과 PersonaInstance의 연결 엔터티

### 주요 제약·인덱스

simulationId+personaId UNIQUE

실행 후 스냅샷 불변

## 7.16 Simulation / SimulationRound

AI 패널 조사와 AI 패널 토론의 공통 실행 단위다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| simulationType | SimulationType | Y | FGI_SURVEY, FGD_DISCUSSION, MARKET_PREDICTION |
| title | String(150) | Y | 제목 |
| status | JobStatus | Y | 실행 상태 |
| totalRounds | Integer | N | 토론 라운드 |
| currentRound | Integer | N | 현재 라운드 |
| progress | Integer | Y | 0~100 |
| configurationJson | JSON | Y | 질문, 규칙, 종료조건 |
| startedAt/completedAt | LocalDateTime | N | 실행 시각 |
| round.roundNumber | Integer | Y | 라운드 번호 |
| round.status | JobStatus | Y | 라운드 상태 |
| round.summary | Text | N | 라운드 요약 |

### 관계

Simulation 1:N SimulationPersona, Round, FgiQuestion, FgiResponse, DiscussionLog

### 주요 제약·인덱스

simulationType별 필수 설정 검증

FGD 무한 반복 방지 totalRounds 상한

## 7.17 FgiQuestion / FgiResponse

UI의 AI 패널 조사 기능을 구성한다. 내부 개발 문서에서는 FGI로 표기한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| question.id | Long | Y | PK |
| question.simulationId | Long | Y | FGI 시뮬레이션 |
| question.questionOrder | Integer | Y | 순서 |
| question.questionType | QuestionType | Y | BASE, CUSTOM, FOLLOW_UP |
| question.evaluationAxis | String(100) | N | 가격·기능·구매의향 등 |
| question.questionText | Text | Y | 질문 |
| question.optionsJson | JSON | N | 선택지 |
| question.required | Boolean | Y | 필수 |
| response.questionId | Long | Y | 질문 |
| response.personaId | Long | Y | 응답 인격 |
| response.answerText | Text | Y | 답변 |
| response.score | Decimal(5,2) | N | 정량 점수 |
| response.sentiment | Sentiment | N | POSITIVE, NEUTRAL, NEGATIVE |
| response.keywordsJson | JSON | N | 핵심어 |
| response.isFollowUp | Boolean | Y | 후속응답 여부 |

### 관계

Question 1:N Response

Simulation·Persona와 연결

### 주요 제약·인덱스

simulationId+questionOrder UNIQUE

동일 질문·인격 중복 응답 정책 결정

## 7.18 DiscussionLog

UI의 AI 패널 토론 기능을 구성하며, 현재 Entity의 roundNum·turnNum·roomGroup 구조를 확장한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | Y | PK |
| simulationId | Long | Y | FGD 시뮬레이션 |
| roundId | Long | N | 라운드 |
| personaId | Long | Y | 발언 인격 |
| roundNumber | Integer | Y | 라운드 번호 |
| turnNumber | Integer | Y | 발언 순서 |
| roomGroup | String(50) | N | 병렬 소그룹 |
| content | Text | Y | 발언 내용 |
| sentiment | Sentiment | N | 감성 |
| keywordsJson | JSON | N | 핵심어 |
| replyToLogId | Long | N | 특정 발언 응답 |
| createdAt | LocalDateTime | Y | 발언 시각 |

### 관계

Simulation 1:N DiscussionLog

PersonaInstance N:1

### 주요 제약·인덱스

simulationId+roundNumber+turnNumber 인덱스

내용 최대 길이 제한

악성·개인정보 출력 필터 고려

## 7.19 SimulationInsight / PredictionMetric

FGI·FGD 결과를 집계하여 시장 반응과 핵심 인사이트를 구조화한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| insight.simulationId | Long | Y | 시뮬레이션 |
| insight.insightType | String(100) | Y | STRENGTH, RISK, RECOMMENDATION 등 |
| insight.title | String(200) | Y | 제목 |
| insight.description | Text | Y | 내용 |
| insight.supportingDataJson | JSON | N | 근거 응답·통계 |
| metric.metricKey | String(100) | Y | PURCHASE_INTENT 등 |
| metric.value | Decimal(9,4) | N | 값 |
| metric.unit | String(50) | N | %, score |
| metric.segmentBreakdownJson | JSON | N | 세그먼트별 값 |

### 관계

Simulation 1:N Insight/Metric

### 주요 제약·인덱스

UI 표준 지표 키 사전 정의

## 7.20 Report / ReportVersion / ReportSource

항목별·중간·최종 보고서의 논리 단위, 생성 버전, 근거 연결을 관리한다.

범위 등급: Core

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| report.id | Long | Y | PK |
| report.projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| report.reportType | ReportType | Y | LEGAL, MARKET, FEASIBILITY_INTERMEDIATE, FINAL 등 |
| report.title | String(200) | Y | 제목 |
| report.status | ReportStatus | Y | DRAFT, GENERATING, READY, FAILED, ARCHIVED |
| report.currentVersion | Integer | Y | 현재 버전 |
| report.summary | Text | N | 목록 요약 |
| version.versionNumber | Integer | Y | 버전 |
| version.contentJson | JSON | Y | 웹·PDF 공통 구조화 콘텐츠 |
| version.generationModel | String(100) | N | 생성 모델 |
| version.sourceSnapshotJson | JSON | Y | 입력·출처 스냅샷 |
| source.sourceType | String(50) | Y | ANALYSIS, SIMULATION, DOCUMENT |
| source.sourceId | Long | Y | 원천 ID |

### 관계

Report 1:N ReportVersion

ReportVersion 1:N ReportSource/ReportFile

### 주요 제약·인덱스

reportId+versionNumber UNIQUE

생성 완료 버전은 불변

다운로드 권한은 프로젝트 기준

## 7.21 MarketingMaterial / MarketingVariant

분석 결과를 활용해 광고 배너, 카피 및 변형안을 생성한다. 핵심 MVP 범위에 포함한다.

범위 등급: MVP

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| material.id | Long | Y | PK |
| material.projectId | Long | Y | 프로젝트 |
| material.productServiceId | Long | N | 대상 제품·서비스 |
| material.materialType | MarketingMaterialType | Y | BANNER, COPY, SNS_SQUARE 등 |
| material.title | String(200) | Y | 제목 |
| material.status | JobStatus | Y | 생성 상태 |
| material.targetPersonaSegmentId | Long | N | 주요 타깃 |
| material.prompt | Text | N | 사용자 입력 |
| material.contentJson | JSON | N | 구조화 결과 |
| material.imageFileId | Long | N | 대표 생성 파일 |
| variant.variantNumber | Integer | Y | A/B 변형 번호 |
| variant.contentJson | JSON | Y | 변형 내용 |
| variant.fileId | Long | N | 변형 이미지 |
| variant.score | Decimal(5,2) | N | 가상 패널 평가 |

### 관계

Project 1:N MarketingMaterial

MarketingMaterial 1:N Variant

Report/Simulation 결과를 MarketingSource로 연결

### 주요 제약·인덱스

사용자 업로드 이미지는 파일 검증 적용

생성 콘텐츠의 저작권·부적절성 필터 고려

## 7.22 AuditLog / ModelExecutionLog

보안 감사와 AI 재현성·오류 분석을 위한 운영 기록이다.

범위 등급: MVP/Extension

| 필드 | 권장 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| audit.actorUserId | Long | N | 행위자 |
| audit.action | String(100) | Y | LOGIN, FILE_DOWNLOAD 등 |
| audit.targetType | String(100) | N | 대상 유형 |
| audit.targetId | String(100) | N | 대상 ID |
| audit.result | String(50) | Y | SUCCESS, FAILURE |
| audit.ipMasked | String(100) | N | 마스킹된 IP |
| audit.metadataJson | JSON | N | 민감정보 제외 메타데이터 |
| model.jobId | Long | Y | 작업 |
| model.provider | String(100) | N | 모델 제공자 |
| model.modelName | String(100) | Y | 모델명 |
| model.promptVersion | String(100) | N | 프롬프트 버전 |
| model.inputToken/outputToken | Integer | N | 사용량 |
| model.latencyMs | Long | N | 지연시간 |
| model.status | JobStatus | Y | 실행 상태 |

### 관계

AuditLog는 사용자·프로젝트와 느슨하게 연결

ModelExecutionLog N:1 AnalysisJob

### 주요 제약·인덱스

로그에 비밀번호·토큰·문서 원문·개인정보 저장 금지

# 8. 상태·유형·열거형 기준

| Enum | 값 |
| --- | --- |
| UserRole | USER, ADMIN |
| UserStatus | PENDING, ACTIVE, LOCKED, SUSPENDED, WITHDRAWN |
| ProjectStatus | DRAFT, ACTIVE, PAUSED, COMPLETED, ARCHIVED |
| ProjectStage | DOCUMENT, STRUCTURING, LEGAL_REVIEW, FEASIBILITY, FINANCIAL, PERSONA_CONFIGURATION, PANEL_SURVEY, PANEL_DISCUSSION, REPORT, MARKETING, COMPLETED |
| JobStatus | NOT_STARTED, QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, PARTIAL, FAILED, CANCELED |
| JobType | DOCUMENT_PARSE, LEGAL_REVIEW, MARKET_ANALYSIS, BM_ANALYSIS, TECH_OPERATION_ANALYSIS, FINANCIAL_ANALYSIS, PERSONA_GENERATION, FGI_SIMULATION, FGD_SIMULATION, REPORT_GENERATION, MARKETING_GENERATION |
| AnalysisType | MARKET, BUSINESS_MODEL, TECHNOLOGY_OPERATION |
| ReviewDecision | PASS, CONDITIONAL_PASS, REVIEW_REQUIRED, REJECTED |
| AnalysisDecision | FIT, CONDITIONAL, REVIEW_REQUIRED, NOT_FIT |
| RiskLevel | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| SimulationType | FGI_SURVEY, FGD_DISCUSSION, MARKET_PREDICTION |
| QuestionType | BASE, CUSTOM, FOLLOW_UP |
| Sentiment | POSITIVE, NEUTRAL, NEGATIVE, MIXED |
| ReportType | LEGAL, MARKET, BUSINESS_MODEL, TECHNOLOGY_OPERATION, FINANCIAL, FEASIBILITY_INTERMEDIATE, FGI_RESULT, FGD_RESULT, FINAL |
| ReportStatus | DRAFT, GENERATING, READY, FAILED, ARCHIVED |
| FileStatus | UPLOADING, AVAILABLE, QUARANTINED, DELETED, FAILED |
| StorageType | LOCAL, S3_COMPATIBLE |
| Priority | LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT |

## 8.1 프로젝트 단계 전환 기준

| 현재 단계 | 다음 단계 | 전환 조건 |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENT | STRUCTURING | 사업계획서 업로드 완료 |
| STRUCTURING | LEGAL_REVIEW | 필수 누락 보완 및 구조화 확인 |
| LEGAL_REVIEW | FEASIBILITY | 법률 결과가 진행 가능 범위 |
| FEASIBILITY | FINANCIAL | 시장·BM·기술·운영 분석 완료 또는 부분 완료 승인 |
| FINANCIAL | PERSONA_CONFIGURATION | 재무 분석 완료 |
| PERSONA_CONFIGURATION | PANEL_SURVEY | 페르소나 구성 확정 |
| PANEL_SURVEY | PANEL_DISCUSSION | AI 패널 조사 완료 |
| PANEL_DISCUSSION | REPORT | AI 패널 토론 완료 또는 생략 정책 |
| REPORT | MARKETING | 최종 보고서 준비 완료 |
| MARKETING | COMPLETED | 마케팅 콘텐츠 생성 또는 사용자 완료 처리 |

# 9. 핵심 데이터 관계와 생명주기

## 9.1 프로젝트 생성부터 완료까지

사용자가 프로젝트를 생성하면 Project는 DRAFT/DOCUMENT 단계로 시작한다.

사업계획서를 업로드하면 StoredFile, ProjectDocument, DocumentVersion을 생성한다.

DocumentParseJob을 생성하고 AI 서비스의 파싱 결과로 StructuredPlan과 MissingField를 생성한다.

사용자가 누락 정보를 보완하고 구조화 결과를 확인하면 법률·규제 검토 Job을 시작한다.

법률 결과가 진행 가능하면 총괄 Job이 시장·BM·기술·운영 분석 Job을 병렬 생성한다.

선행 분석이 완료되면 재무·수익성 분석을 실행하고 중간 보고서를 생성한다.

프로젝트 페르소나를 선택·생성하고 AI 패널 조사와 AI 패널 토론을 수행한다.

시뮬레이션 결과와 중간 보고서를 종합하여 최종 보고서를 생성한다.

최종 보고서와 검증 결과를 바탕으로 마케팅 콘텐츠와 변형안을 생성한다.

사용자가 완료 처리하면 프로젝트를 COMPLETED 상태로 전환한다.

## 9.2 버전·스냅샷 불변 원칙

분석이 시작된 후 해당 Job의 requestJson은 변경하지 않는다.

SimulationPersona의 profileSnapshotJson과 promptSnapshot은 실행 후 변경하지 않는다.

READY 상태의 ReportVersion contentJson은 직접 수정하지 않고 새 버전을 생성한다.

문서를 재업로드하면 기존 DocumentVersion을 유지하고 새 버전을 추가한다.

사용자 보완으로 StructuredPlan이 변경되면 분석 재실행 필요 여부를 계산한다.

# 10. API 공통 규약

## 10.1 기본 규칙

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| Base URL | /api/v1 |
| 형식 | application/json; charset=utf-8 |
| 파일 업로드 | multipart/form-data |
| 인증 | Access Token 또는 보안 세션, Refresh Token 정책 별도 |
| 시간 | ISO-8601, 서버 저장 UTC 권장, 화면에서 사용자 시간대 변환 |
| 금액 | 문자열 또는 Decimal 직렬화, currency 필드 동반 |
| 페이지네이션 | page, size, sort 또는 cursor 방식 |
| 멱등성 | Job 생성·파일 업로드 완료 API에 Idempotency-Key 고려 |
| 버전 충돌 | If-Match 또는 version 필드를 통한 낙관적 잠금 |
| 비동기 응답 | 202 Accepted + jobId |

## 10.2 공통 성공 응답

{
  "success": true,
  "data": {
    "...": "..."
  },
  "meta": {
    "requestId": "req_...",
    "timestamp": "2026-07-23T12:00:00Z"
  }
}

## 10.3 공통 오류 응답

{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "PROJECT_ACCESS_DENIED",
    "message": "해당 프로젝트에 접근할 권한이 없습니다.",
    "fieldErrors": [],
    "retryable": false
  },
  "meta": {
    "requestId": "req_...",
    "timestamp": "2026-07-23T12:00:00Z"
  }
}

## 10.4 주요 HTTP 상태 코드

| 상태 | 사용 기준 |
| --- | --- |
| 200 OK | 조회·수정 성공 |
| 201 Created | 자원 생성 성공 |
| 202 Accepted | 비동기 작업 접수 |
| 204 No Content | 삭제·취소 성공 |
| 400 Bad Request | 형식·검증 오류 |
| 401 Unauthorized | 인증 없음 또는 만료 |
| 403 Forbidden | 권한 없음 |
| 404 Not Found | 자원 없음 또는 접근권한 보호를 위한 비노출 |
| 409 Conflict | 중복, 상태 충돌, 버전 충돌 |
| 413 Payload Too Large | 파일 크기 초과 |
| 415 Unsupported Media Type | 지원하지 않는 파일·미디어 |
| 422 Unprocessable Entity | 사업 규칙 위반·필수정보 누락 |
| 429 Too Many Requests | 로그인·분석 요청 제한 |
| 500 Internal Server Error | 예상하지 못한 서버 오류 |
| 502/503 | AI 서비스·외부 서비스 장애 |

# 11. API 카탈로그

## 11.1 인증·계정

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/signup | 회원가입 | Public | Sync |
| POST | /auth/login | 로그인 | Public | Sync |
| POST | /auth/logout | 로그아웃 | User | Sync |
| POST | /auth/refresh | 토큰 갱신 | Public/Token | Sync |
| GET | /auth/me | 현재 사용자 조회 | User | Sync |
| POST | /auth/email/verify/request | 인증 메일 요청 | User | Async |
| POST | /auth/email/verify/confirm | 인증 코드 확인 | Public | Sync |
| POST | /auth/password/change | 비밀번호 변경 | User | Sync |
| POST | /auth/password/reset/request | 재설정 요청 | Public | Async |
| POST | /auth/password/reset/confirm | 재설정 확정 | Public | Sync |
| GET | /users/me/consents | 동의 이력 조회 | User | Sync |
| POST | /users/me/consents | 약관 동의 저장 | User | Sync |

## 11.2 프로젝트

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects | 프로젝트 생성 | User | Sync |
| GET | /projects | 프로젝트 목록 | User | Sync |
| GET | /projects/{projectId} | 프로젝트 상세 | Member | Sync |
| PATCH | /projects/{projectId} | 기본정보 수정 | Owner | Sync |
| DELETE | /projects/{projectId} | 프로젝트 논리 삭제 | Owner | Async |
| POST | /projects/{projectId}/restore | 삭제 복구 | Owner/Admin | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/progress | 단계·작업 요약 | Member | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/stage-history | 단계 이력 | Member | Sync |
| POST | /projects/{projectId}/complete | 프로젝트 완료 | Owner | Sync |

## 11.3 문서·구조화

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects/{projectId}/documents | 사업계획서 업로드 | Member | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/documents | 문서 목록 | Member | Sync |
| GET | /documents/{documentId} | 문서 메타데이터 | Member | Sync |
| GET | /documents/{documentId}/versions | 버전 목록 | Member | Sync |
| GET | /document-versions/{versionId}/download | 원본 다운로드 | Member | Sync |
| DELETE | /documents/{documentId} | 문서 삭제 | Owner | Async |
| POST | /document-versions/{versionId}/parse | 파싱 시작 | Member | Async |
| GET | /projects/{projectId}/structured-plans | 구조화 버전 목록 | Member | Sync |
| GET | /structured-plans/{planId} | 구조화 결과 | Member | Sync |
| PATCH | /structured-plans/{planId}/sections/{sectionType} | 섹션 보완 | Member | Sync |
| GET | /structured-plans/{planId}/missing-fields | 누락 필드 | Member | Sync |
| PATCH | /missing-fields/{missingFieldId} | 누락값 입력 | Member | Sync |
| POST | /structured-plans/{planId}/confirm | 구조화 확정 | Owner | Sync |

## 11.4 분석

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects/{projectId}/analyses/legal | 법률 검토 시작 | Member | Async |
| POST | /projects/{projectId}/analyses/feasibility | 병렬 분석 시작 | Member | Async |
| POST | /projects/{projectId}/analyses/financial | 재무 분석 시작 | Member | Async |
| GET | /projects/{projectId}/analyses | 분석 목록 | Member | Sync |
| GET | /analyses/{analysisId} | 분석 상세 | Member | Sync |
| GET | /analyses/{analysisId}/metrics | 지표 조회 | Member | Sync |
| GET | /analyses/{analysisId}/evidences | 근거 조회 | Member | Sync |
| GET | /analyses/{analysisId}/recommendations | 권고 조회 | Member | Sync |
| POST | /analyses/{analysisId}/retry | 분석 재시도 | Member | Async |
| POST | /analyses/{analysisId}/cancel | 분석 취소 | Member | Sync |

## 11.5 페르소나

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /persona-segments | 세그먼트 목록 | User | Sync |
| GET | /persona-segments/{segmentId} | 세그먼트 상세 | User | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/personas | 프로젝트 페르소나 | Member | Sync |
| POST | /projects/{projectId}/personas/select | 기존 페르소나 선택 | Member | Sync |
| POST | /projects/{projectId}/personas/generate | 개별 인격 생성 | Member | Async |
| PATCH | /personas/{personaId} | 사용자 페르소나 수정 | Owner | Sync |
| DELETE | /personas/{personaId} | 페르소나 비활성화 | Owner/Admin | Sync |
| GET | /personas/{personaId}/prompt-versions | 프롬프트 버전 | Owner/Admin | Sync |

## 11.6 시뮬레이션·AI 패널 조사

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects/{projectId}/simulations | 시뮬레이션 생성 | Member | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/simulations | 시뮬레이션 목록 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId} | 시뮬레이션 상세 | Member | Sync |
| POST | /simulations/{simulationId}/personas | 참여 인격 설정 | Member | Sync |
| POST | /simulations/{simulationId}/start | 실행 시작 | Member | Async |
| POST | /simulations/{simulationId}/cancel | 실행 취소 | Member | Sync |
| POST | /simulations/{simulationId}/retry | 실행 재시도 | Member | Async |
| GET | /simulations/{simulationId}/progress | 진행률 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/events | SSE 이벤트 | Member | Stream |
| GET | /simulations/{simulationId}/questions | 질문 목록 | Member | Sync |
| POST | /simulations/{simulationId}/questions | 사용자 질문 추가 | Member | Sync |
| PATCH | /questions/{questionId} | 질문 수정 | Member | Sync |
| DELETE | /questions/{questionId} | 질문 삭제 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/responses | 응답 목록 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/survey-summary | 조사 종합 | Member | Sync |

## 11.7 AI 패널 토론·예측

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /simulations/{simulationId}/rounds | 라운드 목록 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/discussion-logs | 토론 로그 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/discussion-summary | 토론 요약 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/insights | 인사이트 | Member | Sync |
| GET | /simulations/{simulationId}/prediction-metrics | 예측 지표 | Member | Sync |

## 11.8 보고서

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects/{projectId}/reports | 보고서 생성 | Member | Async |
| GET | /projects/{projectId}/reports | 보고서 목록 | Member | Sync |
| GET | /reports/{reportId} | 현재 보고서 | Member | Sync |
| GET | /reports/{reportId}/versions | 버전 목록 | Member | Sync |
| GET | /report-versions/{versionId} | 특정 버전 | Member | Sync |
| POST | /reports/{reportId}/regenerate | 새 버전 생성 | Member | Async |
| GET | /report-versions/{versionId}/download | PDF/DOCX 다운로드 | Member | Sync |
| DELETE | /reports/{reportId} | 보고서 보관처리 | Owner | Sync |

## 11.9 마케팅

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /projects/{projectId}/marketing-materials | 콘텐츠 작업 생성 | Member | Sync |
| GET | /projects/{projectId}/marketing-materials | 콘텐츠 목록 | Member | Sync |
| GET | /marketing-materials/{materialId} | 콘텐츠 상세 | Member | Sync |
| POST | /marketing-materials/{materialId}/assets | 사용자 이미지 업로드 | Member | Sync |
| POST | /marketing-materials/{materialId}/generate | 콘텐츠 생성 | Member | Async |
| POST | /marketing-materials/{materialId}/variants | 변형안 생성 | Member | Async |
| POST | /marketing-materials/{materialId}/evaluate | 가상 패널 평가 | Member | Async |
| GET | /marketing-variants/{variantId}/download | 이미지 다운로드 | Member | Sync |
| DELETE | /marketing-materials/{materialId} | 콘텐츠 삭제 | Owner | Async |

## 11.10 작업·관리자

| Method | Endpoint | 목적 | 권한 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /jobs/{jobId} | 작업 상태 | Member | Sync |
| POST | /jobs/{jobId}/cancel | 작업 취소 | Member | Sync |
| POST | /jobs/{jobId}/retry | 작업 재시도 | Member | Async |
| GET | /admin/users | 사용자 관리 | Admin | Sync |
| GET | /admin/jobs | 전체 작업 조회 | Admin | Sync |
| GET | /admin/audit-logs | 감사 로그 | Admin | Sync |
| GET | /admin/persona-segments | 세그먼트 관리 | Admin | Sync |
| POST | /admin/persona-segments | 세그먼트 등록 | Admin | Sync |
| PATCH | /admin/persona-segments/{id} | 세그먼트 수정 | Admin | Sync |
| GET | /admin/evaluation-criteria | 판단 기준 | Admin | Sync |
| PATCH | /admin/evaluation-criteria/{id} | 기준 수정 | Admin | Sync |
| GET | /admin/system-settings | 운영 설정 | Admin | Sync |

# 12. 주요 요청·응답 예시

## 12.1 프로젝트 생성

POST /api/v1/projects

{
  "title": "저당 고단백 스낵 사업",
  "description": "20대 직장인을 대상으로 한 간편 건강 간식",
  "industryCategory": "FOOD"
}

201 Created

{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": 101,
    "title": "저당 고단백 스낵 사업",
    "stage": "DOCUMENT",
    "status": "DRAFT",
    "version": 0
  },
  "meta": {
    "requestId": "req_..."
  }
}

## 12.2 문서 파싱 시작

POST /api/v1/document-versions/501/parse
Idempotency-Key: 9f7f...

202 Accepted

{
  "success": true,
  "data": {
    "jobId": 9001,
    "jobType": "DOCUMENT_PARSE",
    "status": "QUEUED",
    "progress": 0
  }
}

## 12.3 분석 상세 응답

{
  "analysisId": 3001,
  "projectId": 101,
  "analysisType": "MARKET",
  "status": "SUCCEEDED",
  "score": 74.0,
  "decision": "CONDITIONAL",
  "summary": "핵심 타깃의 수요 가능성은 확인되나 가격 수용도 검증이 필요합니다.",
  "metrics": [
    {"key": "TAM", "label": "전체 시장", "numericValue": 1200000000000, "unit": "KRW"},
    {"key": "PRICE_ACCEPTANCE", "label": "가격 수용도", "numericValue": 58, "unit": "%"}
  ],
  "strengths": [],
  "risks": [],
  "recommendations": [],
  "evidences": [],
  "modelVersion": "market-agent-v0.3",
  "startedAt": "2026-07-23T03:20:00Z",
  "completedAt": "2026-07-23T03:22:15Z"
}

## 12.4 Job 이벤트

event: job-progress
data: {
  "jobId": 9001,
  "status": "RUNNING",
  "progress": 62,
  "currentStep": "경쟁 환경과 목표 고객을 분석하고 있습니다."
}

event: job-completed
data: {
  "jobId": 9001,
  "status": "SUCCEEDED",
  "resultReferenceType": "FEASIBILITY_ANALYSIS",
  "resultReferenceId": 3001
}

# 13. 비동기 작업과 AI 서비스 연동

## 13.1 기본 처리 흐름

1. Frontend -> Spring: 분석 시작 요청
2. Spring:
   - 사용자·프로젝트 권한 검증
   - 입력 상태 검증
   - AnalysisJob 생성(QUEUED)
   - 202 + jobId 반환
3. Worker/Spring -> AI Service: 내부 요청
4. AI Service:
   - 작업 실행
   - 진행 이벤트 또는 상태 조회 제공
5. Spring:
   - Job RUNNING/진행률 갱신
   - 결과 정규화 및 도메인 엔터티 저장
   - Job SUCCEEDED 또는 FAILED
6. Frontend:
   - Polling/SSE로 상태 수신
   - 완료 후 결과 API 조회

## 13.2 AI 내부 요청 계약

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| jobId | Spring이 발급한 내부 작업 ID |
| projectId | 서비스 프로젝트 ID |
| jobType | 실행 Agent 유형 |
| inputVersion | 구조화 문서·분석·프롬프트 버전 |
| inputPayload | 필요한 구조화 데이터 |
| callbackUrl | 선택: 결과 콜백 |
| traceId | 분산 추적 ID |
| deadlineAt | 작업 제한 시간 |

## 13.3 실패와 재시도

네트워크·일시 장애는 자동 재시도 가능한 오류로 분류한다.

입력 누락·지원하지 않는 문서·정책 위반은 사용자 조치가 필요한 비재시도 오류로 분류한다.

자동 재시도 횟수와 백오프 정책은 JobType별 설정값으로 둔다.

같은 입력에 대한 중복 실행을 방지하기 위해 idempotencyKey 또는 inputHash를 저장한다.

PARTIAL 상태는 병렬 분석 중 일부만 성공한 경우 사용한다.

취소 요청은 가능한 작업에서만 허용하며, AI 서비스에 취소 전달 후 최종 상태를 갱신한다.

## 13.4 모델 재현성 기록

모델 제공자와 모델명

프롬프트 버전과 시스템 지침 버전

구조화 문서 버전과 입력 스냅샷

페르소나 프로필 및 프롬프트 스냅샷

군집 모델·원본 데이터셋 버전

법률 지식베이스 또는 외부 데이터 수집 시점

주요 생성 파라미터 및 실행 시간

# 14. 파일 저장 및 문서 처리 기준

## 14.1 저장 구조

| 환경 | 저장소 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 개발 | 로컬 파일 시스템 | 개발 편의 및 테스트 |
| 통합/운영 | S3 호환 Object Storage | 원본 사업계획서, 보고서, 이미지 |
| DB | 관계형 DB | 파일 메타데이터, 권한, 체크섬, 보관 상태 |

## 14.2 저장 키 규칙

projects/{projectId}/documents/{documentId}/versions/{versionId}/original/{uuid}.{ext}
projects/{projectId}/reports/{reportId}/versions/{versionId}/{format}/{uuid}.{ext}
projects/{projectId}/marketing/{materialId}/variants/{variantId}/{uuid}.{ext}

## 14.3 업로드 검증

| 검증 | 사업계획서 | 마케팅 이미지 |
| --- | --- | --- |
| 확장자 | pdf, docx, hwpx 우선; doc/hwp는 실제 파싱 지원 확인 | png, jpg/jpeg, webp |
| MIME | 허용 목록 | 허용 목록 |
| 파일 시그니처 | 필수 | 필수 |
| 크기 | 초기 20MB | 초기 10MB |
| 개수 | 프로젝트 정책값 | 작업당 정책값 |
| 파일명 | 길이·제어문자·경로문자 검증 | 동일 |
| 악성 파일 | 격리·스캔 확장 고려 | 메타데이터 제거·이미지 재인코딩 고려 |

## 14.4 다운로드

파일 ID만으로 다운로드를 허용하지 않고 프로젝트 접근 권한을 확인한다.

Content-Disposition의 파일명은 안전하게 인코딩한다.

민감 파일은 장기 공개 URL을 발급하지 않으며 짧은 수명의 서명 URL을 사용할 수 있다.

다운로드 행위는 감사 로그 대상으로 분류한다.

## 14.5 보관·삭제

삭제 요청 즉시 API와 UI에서 비노출 처리한다.

물리 삭제는 정책 기반 배치 또는 비동기 Job으로 수행한다.

원본 문서 삭제 시 파싱 텍스트·구조화 결과·AI 입력 스냅샷·분석·보고서·마케팅 파생 파일의 처리 범위를 계산한다.

보관기간은 서비스 정책, 프로젝트 상태, 사용자 동의, 법적 요구에 따라 StoredFile.retentionUntil로 관리한다.

백업에 남은 데이터의 최종 파기 시점은 별도 운영정책에 기록한다.

# 15. 인증·인가·개인정보·보안 기준

## 15.1 비밀번호 및 계정 보호

비밀번호는 BCrypt 또는 Argon2를 사용하여 일방향 해시한다.

평문 비밀번호를 DB·로그·이벤트·분석 요청에 저장하지 않는다.

비밀번호 규칙은 영문·숫자·특수문자 조합 기준을 적용하고 프론트와 서버가 동일하게 검증한다.

일정 횟수 이상 로그인 실패 시 지연 또는 계정 잠금을 적용한다.

로그인 실패 횟수는 성공 로그인 시 초기화한다.

비밀번호 재설정 토큰은 단회성·만료시간·해시 저장을 적용한다.

## 15.2 인증 방식

구현 방식은 세션 또는 JWT 중 선택할 수 있으나, 어느 방식을 선택하더라도 Access Token의 수명, Refresh Token 저장·회전·폐기, 로그아웃, 다중 기기 정책을 명확히 해야 한다. 브라우저 저장소에 장기 토큰을 보관하는 방식은 XSS 위험을 고려해야 하며, HttpOnly 쿠키를 사용하면 CSRF 방어를 함께 적용한다.

## 15.3 인가

프론트 라우트 가드는 사용자 편의 기능일 뿐이며 모든 서버 API가 권한을 재검증한다.

Project.ownerId 또는 ProjectMember를 기준으로 프로젝트 데이터와 파일을 격리한다.

관리자 API는 UserRole.ADMIN을 별도 검사한다.

분석 Job, 시뮬레이션, 보고서, 파일은 상위 프로젝트 접근권한을 상속한다.

존재하지 않는 자원과 권한이 없는 자원을 동일한 404로 처리하는 정책을 보안상 고려한다.

## 15.4 개인정보와 민감정보

| 대상 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 이메일 | 필요 화면 외에는 마스킹, 로그 최소화 |
| 전화번호·주소 | 수집 최소화, 표시 시 마스킹 |
| 사업계획서 원문 | 영업비밀 가능성이 있으므로 제한 접근·암호화·로그 금지 |
| AI 입력 | 개인정보 탐지·마스킹 후 외부 모델 전달 고려 |
| 토론·응답 | 실제 개인이 아닌 가상 인격 데이터임을 명시 |
| 법률 결과 | 법률 자문이 아닌 AI 사전 검토임을 표시 |

## 15.5 전송·저장 암호화

외부·내부 통신에 TLS를 적용한다.

비밀번호는 해시, 중요 토큰은 암호화 또는 해시 저장한다.

Object Storage 서버측 암호화를 사용하고 필요 시 애플리케이션 수준 암호화를 추가한다.

DB 백업과 Object Storage 백업의 접근 권한을 운영 계정과 분리한다.

## 15.6 시큐어코딩

입력값은 DTO Validation과 도메인 규칙으로 이중 검증한다.

JPA 또는 파라미터 바인딩을 사용하고 문자열 조합 SQL을 금지한다.

신뢰되지 않은 URL 자동 접속은 허용 목록·프로토콜·사설망 차단으로 SSRF를 방지한다.

파일 경로를 사용자 입력으로 생성하지 않아 Path Traversal을 방지한다.

오류 응답에 스택 트레이스와 내부 경로를 노출하지 않는다.

CORS는 허용 Origin을 제한한다.

관리자·파일·인증 API에 Rate Limit을 고려한다.

# 16. 오류·로그·감사·관측성

## 16.1 표준 오류 코드

| 분류 | 예시 코드 |
| --- | --- |
| 인증 | AUTH_INVALID_CREDENTIALS, AUTH_ACCOUNT_LOCKED, AUTH_TOKEN_EXPIRED |
| 권한 | PROJECT_ACCESS_DENIED, ADMIN_REQUIRED |
| 프로젝트 | PROJECT_NOT_FOUND, PROJECT_STAGE_INVALID |
| 파일 | FILE_TOO_LARGE, FILE_TYPE_UNSUPPORTED, FILE_SIGNATURE_INVALID, FILE_QUARANTINED |
| 문서 | DOCUMENT_PARSE_FAILED, STRUCTURED_PLAN_MISSING_REQUIRED_FIELDS |
| 분석 | ANALYSIS_ALREADY_RUNNING, ANALYSIS_INPUT_INVALID, ANALYSIS_PROVIDER_UNAVAILABLE |
| 시뮬레이션 | SIMULATION_CONFIG_INVALID, SIMULATION_ROUND_LIMIT_EXCEEDED |
| 보고서 | REPORT_SOURCE_INCOMPLETE, REPORT_GENERATION_FAILED |
| 마케팅 | MARKETING_ASSET_INVALID, MARKETING_GENERATION_FAILED |

## 16.2 로그 금지 데이터

비밀번호 및 비밀번호 재설정 값

Access Token·Refresh Token·API Key

사업계획서 원문과 전체 파싱 텍스트

개인정보 원문

AI 시스템 프롬프트 전체 또는 외부 제공자 비밀값

## 16.3 필수 관측 지표

| 영역 | 지표 |
| --- | --- |
| HTTP | 요청 수, 상태 코드, 지연시간, 오류율 |
| DB | 커넥션, 느린 쿼리, 트랜잭션 오류 |
| 파일 | 업로드 수·크기·실패·격리 |
| AI Job | 대기시간, 실행시간, 성공·부분·실패율, 재시도 |
| 모델 | 토큰, 비용 추정, 제공자 오류, 응답 파싱 실패 |
| 보안 | 로그인 실패, 계정 잠금, 권한 거부, 관리자 행위 |

## 16.4 감사 대상

로그인·로그아웃·비밀번호 변경

프로젝트 생성·수정·삭제·복구

사업계획서 업로드·다운로드·삭제

분석·시뮬레이션·보고서·마케팅 생성과 취소·재시도

관리자 기준·페르소나·서비스 설정 변경

# 17. Spring Boot 코드 구조와 구현 골격

## 17.1 권장 패키지

com.aivle.backend
├─ common
│  ├─ config
│  ├─ exception
│  ├─ response
│  ├─ security
│  ├─ validation
│  └─ util
├─ auth
├─ user
├─ project
├─ file
├─ document
├─ analysis
│  ├─ legal
│  ├─ feasibility
│  └─ financial
├─ persona
├─ simulation
│  ├─ survey
│  └─ discussion
├─ report
├─ marketing
├─ job
├─ admin
└─ integration
   └─ ai

## 17.2 도메인 내부 구조

project
├─ controller
├─ service
├─ repository
├─ entity
├─ dto
│  ├─ request
│  └─ response
├─ mapper
├─ policy
└─ exception

## 17.3 계층 책임

| 계층 | 책임 |
| --- | --- |
| Controller | HTTP 계약, 입력 DTO 검증, 인증 사용자 전달 |
| Service | 유스케이스, 트랜잭션, 권한·상태 전환 |
| Policy/Domain Service | 복잡한 도메인 규칙과 전환 가능 여부 |
| Repository | 영속성 조회·저장 |
| Entity | 상태와 불변식, 관계 |
| DTO | 외부 API 계약; Entity 직접 반환 금지 |
| Mapper | Entity·DTO 변환 |
| Integration Client | AI·Object Storage·메일 등 외부 연결 |

## 17.4 권장 초기 의존성

| 의존성 | 목적 |
| --- | --- |
| spring-boot-starter-web | REST API |
| spring-boot-starter-validation | 입력 검증 |
| spring-boot-starter-data-jpa | 영속성 |
| spring-boot-starter-security | 인증·인가 |
| database driver | PostgreSQL/MySQL 운영, H2 개발 |
| Flyway 또는 Liquibase | DB 마이그레이션 |
| Lombok | 보조 사용 |
| Jackson | JSON |
| Object Storage SDK | S3 호환 저장 |
| Testcontainers | 통합 테스트 확장 |
| OpenAPI/Swagger | API 문서화 |

# 18. 테스트 및 품질 기준

| 테스트 | 주요 범위 |
| --- | --- |
| 단위 테스트 | Enum 전환, 프로젝트 단계, 파일 검증, 권한 정책, 금액 계산 |
| Repository 테스트 | 인덱스·쿼리·논리 삭제·낙관적 잠금 |
| Service 테스트 | 프로젝트·분석·시뮬레이션 유스케이스 |
| Controller 테스트 | 요청 검증, 상태 코드, 오류 형식 |
| 통합 테스트 | DB·Object Storage·AI Mock 연동 |
| 보안 테스트 | 프로젝트 간 격리, 관리자 권한, 파일 다운로드 |
| 계약 테스트 | Spring-AI 서비스 요청·응답 스키마 |
| 성능 테스트 | 대용량 보고서·토론 로그·동시 Job 조회 |

## 18.1 최소 완료 기준

모든 Core API는 인증·권한·검증·표준 오류 응답을 갖는다.

파일 업로드는 서버에서 확장자·MIME·크기·시그니처를 검증한다.

AI Job은 새로고침 이후에도 상태를 복구할 수 있다.

동일 프로젝트의 다른 사용자 접근이 차단된다.

분석 결과와 보고서가 입력·모델 버전을 추적할 수 있다.

실패·부분 완료·취소·재시도 시나리오가 테스트된다.

# 19. 단계별 구현 계획

| 단계 | 구현 범위 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기반 | 패키지, 공통 응답·예외, BaseEntity, Enum, DB 마이그레이션 | 서버 실행·공통 규약 |
| 2. 인증 | User, Security, 로그인·회원가입, 권한 | 실제 사용자 인증 |
| 3. 프로젝트·파일 | Project, StoredFile, Document, 업로드·다운로드 | 프로젝트와 원본 문서 저장 |
| 4. 구조화 | Parse Job, StructuredPlan, MissingField, AI Client | 문서 구조화·보완 |
| 5. 분석 | LegalReview, Feasibility, Financial, 병렬 Job | 사업 타당성 전체 흐름 |
| 6. 페르소나·시뮬레이션 | Segment, Instance, FGI, FGD | AI 패널 조사·토론 |
| 7. 보고서 | Report, Version, File, 다운로드 | 항목별·중간·최종 보고서 |
| 8. 마케팅 | Material, Asset, Variant, 생성·평가 | 광고 콘텐츠 MVP |
| 9. 운영·보안 | 감사, 관리자, 모니터링, 삭제·보관 | 통합 품질 및 배포 |

## 19.1 저장소에 먼저 추가할 코드

공통 BaseEntity, Enum, ApiResponse, ErrorCode, GlobalExceptionHandler

User·Project·StoredFile·ProjectDocument·AnalysisJob Entity

도메인별 Repository 인터페이스

프로젝트 생성·조회 API와 권한 정책

파일 저장 인터페이스(Local/S3 구현 분리)

AI Service Client 인터페이스와 Mock 구현

Flyway 초기 스키마와 개발용 seed

OpenAPI 설정과 최소 통합 테스트

# 20. 미확정 사항과 변경 관리

## 20.1 추후 의사결정 필요

| 항목 | 현재 기준 | 결정 시점 |
| --- | --- | --- |
| 운영 DB | 관계형 DB 예상 | 배포 환경 확정 시 |
| 인증 방식 | Spring Security 기반, 세션/JWT 미확정 | 인증 구현 전 |
| HWP 지원 | 후보, 실제 파싱 지원 확인 필요 | 문서 파서 확정 시 |
| AI 통신 | REST 우선, Queue 확장 가능 | AI 서비스 배포 구조 확정 시 |
| SSE | 고도화 옵션 | 실시간 진행 UI 구현 시 |
| 조직·협업 | Extension | MVP 이후 |
| 관리자 모델 버전 관리 | Extension | AI 운영 요구 확정 시 |
| 삭제 보관기간 | 정책값 | 개인정보처리방침 작성 시 |
| 법률 판정 기준 | PASS/보완/진행불가 후보 | 법률 Agent 출력 합의 시 |
| FGI 세부 방식 | UI는 AI 패널 조사 | AI 구현 계약 확정 시 |

## 20.2 변경 절차

변경 요청에 대상 도메인·사유·근거를 기록한다.

DB·API·프론트·AI·보안·데이터 이력에 미치는 영향을 검토한다.

Core/MVP 범위 변경은 팀 합의를 거친다.

승인된 변경은 문서 버전과 마이그레이션·API 버전에 반영한다.

기존 데이터와 API 호환이 깨지는 경우 전환 계획을 함께 작성한다.

# 부록 A. 테이블 및 컬럼 명명 규칙

| 구분 | 규칙 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 테이블 | 복수형 snake_case | projects, analysis_jobs |
| PK | id | id |
| FK | 단수형_id | project_id, user_id |
| Boolean | is_/has_ 또는 의미 명확한 형식 | is_system, confirmed_by_user |
| 시간 | *_at | created_at, completed_at |
| Enum | 문자열 저장 | status='RUNNING' |
| JSON | *_json | raw_result_json |
| 버전 | version 또는 version_number | version_number |
| 금액 | DECIMAL, currency 동반 | expected_revenue, currency |

# 부록 B. 코드 예시

## B.1 BaseEntity

@Getter
@MappedSuperclass
@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
public abstract class BaseEntity {

    @CreatedDate
    @Column(nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt;

    @LastModifiedDate
    @Column(nullable = false)
    private LocalDateTime updatedAt;

    private LocalDateTime deletedAt;

    @Version
    private Long version;
}

## B.2 AnalysisJob

@Entity
@Table(
    name = "analysis_jobs",
    indexes = {
        @Index(name = "idx_job_project_status",
               columnList = "project_id,status")
    }
)
@Getter
@NoArgsConstructor(access = AccessLevel.PROTECTED)
public class AnalysisJob extends BaseEntity {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false)
    @JoinColumn(name = "project_id", nullable = false)
    private Project project;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false, length = 50)
    private JobType jobType;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false, length = 30)
    private JobStatus status;

    @Column(nullable = false)
    private Integer progress = 0;

    @Column(length = 200)
    private String currentStep;

    @Column(columnDefinition = "TEXT")
    private String requestJson;

    @Column(length = 100)
    private String externalRequestId;

    @Column(length = 100)
    private String errorCode;

    @Column(length = 500)
    private String errorMessage;

    @Column(nullable = false)
    private Integer retryCount = 0;

    private LocalDateTime startedAt;
    private LocalDateTime completedAt;
}

## B.3 API 예외 처리 골격

@RestControllerAdvice
@RequiredArgsConstructor
public class GlobalExceptionHandler {

    @ExceptionHandler(BusinessException.class)
    public ResponseEntity<ApiResponse<Void>> handleBusiness(
            BusinessException exception,
            HttpServletRequest request) {

        ErrorCode code = exception.getErrorCode();

        return ResponseEntity
                .status(code.getHttpStatus())
                .body(ApiResponse.failure(
                        code.name(),
                        exception.getSafeMessage(),
                        request.getHeader("X-Request-Id")
                ));
    }
}

## B.4 파일 저장 인터페이스

public interface FileStorage {

    StoredFileResult store(
        InputStream inputStream,
        long sizeBytes,
        String safeExtension,
        String storageKey
    );

    InputStreamResource load(String storageKey);

    void delete(String storageKey);
}

## B.5 AI Client 인터페이스

public interface AiServiceClient {

    AiJobAcceptedResponse startJob(
        AiJobRequest request
    );

    AiJobStatusResponse getStatus(
        String externalRequestId
    );

    void cancel(
        String externalRequestId
    );
}

# 부록 C. 초기 마이그레이션 대상

## C.1 1차 필수 테이블

users

projects

stored_files

project_documents

document_versions

structured_plans

structured_plan_sections

missing_fields

analysis_jobs

legal_reviews

legal_findings

feasibility_analyses

analysis_metrics

analysis_evidences

analysis_recommendations

financial_analyses

## C.2 2차 필수 테이블

persona_segments

persona_instances

persona_prompt_versions

project_personas

simulations

simulation_personas

simulation_rounds

fgi_questions

fgi_responses

discussion_logs

simulation_insights

prediction_metrics

## C.3 3차 필수·MVP 테이블

reports

report_versions

report_sources

report_files

marketing_materials

marketing_assets

marketing_variants

audit_logs

model_execution_logs

최종 적용 원칙 본 문서의 엔터티와 API는 포괄적 기준안이다. 실제 구현에서는 Core → MVP → Extension 순으로 적용하고, 구현하지 않는 항목도 삭제 전에 다른 도메인과의 관계 및 향후 마이그레이션 비용을 검토한다.